# DiskScope

Windows 磁盘空间诊断与安全清理工具

开发对齐基线

文档版本  1.1
目标版本  V0.1 只读诊断
后续规划  V0.2 安全清理
编制日期  2026年9月12日

## 本文的用途

本文作为正式开发前的范围、架构与验收基线，供产品负责人、开发者和测试人员共同对齐。项目暂定名 DiskScope，首版面向 Windows 10/11 x64，帮助用户看清磁盘空间去向、识别大文件与缓存线索，并通过扫描快照定位空间增长。

产品采用文件夹加 start.bat。首次使用可通过一键脚本检查 Python 并安装项目依赖，准备完成后双击 start.bat 即可启动本地服务并打开默认浏览器。前端随包提供构建产物，用户无需安装 Node.js；自带 Python 的完全便携包作为后续增强，不再是首版门槛。

## 已经确定的开发边界

V0.1 只读，禁止真实删除。允许写入 DiskScope 自身的数据库、配置和日志，但不得主动修改、移动、压缩、回收或删除扫描目标。缓存识别结果仅为诊断线索，不能宣称可释放空间。

开发顺序固定为：可运行骨架 → 只读扫描 → 可视化分析 → 快照保存与增长比较 → portable 发布验证。V0.2 清理能力必须通过独立安全评审后再开发。

## 如何使用这份基线

文中的“必须”为验收约束；“推荐”为实现默认值；“待确认”为正式开工前应记录的决策。技术版本、性能预算和时间估算均是项目建议，不代表已经实现或测得的结果。

# 目录

点击章节名称可跳转到正文；Word 导航窗格也可按标题定位。目录为固定书签链接，编辑章节时需同步维护。

01  项目目标与范围边界

02  用户流程与页面信息架构

03  技术选型与总体架构

04  目录结构与核心数据流

05  V0.1 功能契约

06  API 初稿

07  扫描任务与进度模型

08  SQLite 数据模型初稿

09  快照比较与空间统计口径

10  扫描规则与路径分类

11  性能与权限策略

12  安全红线与 V0.2 准入

13  Portable 启动与关闭方案

14  开发环境与发布流程

15  Git 规范与测试验收

16  里程碑与正式开工顺序

17  待确认决策与技术参考

# 01  项目目标与范围边界

## 背景与要解决的问题

C 盘持续变满时，用户通常无法判断空间花在什么地方，也难以区分系统文件、个人资料与可重建缓存。直接按文件大小删除容易误伤数据；只提供命令行结果又不利于普通用户理解。DiskScope 先建立可信的可视化诊断能力，再逐步引入受控清理。

## 目标与成功定义

| 目标 | 首版成功标准 |
| --- | --- |
| 看清空间 | 同时展示磁盘容量、可访问目录占比、Top 大文件与大目录，并说明统计差异。 |
| 发现变化 | 保存扫描快照，比较同设备同卷同范围的两次扫描，列出增长最大的目录。 |
| 便于使用 | 双击 start.bat 打开中文 Web UI；扫描可取消，错误可解释。 |
| 便于迁移 | 复制发布目录到另一台 Windows x64 电脑，运行环境准备脚本后即可使用；首版可依赖 Python 和首次联网安装依赖。 |
| 安全可验证 | V0.1 不包含清理执行接口；扫描目标内容和结构保持不变。 |

## 非目标

V0.1 不做重复文件内容查重、损坏文件修复、注册表清理、驱动清理、应用卸载、系统更新清理、磁盘碎片整理、数据恢复或跨电脑云同步。不以扫描结果替代 Windows 的容量统计，不承诺扫描时刻的文件系统一致性。

首版不支持远程控制、局域网服务、多用户访问、Windows 服务常驻、计划清理、开机自启、正式安装器、Tauri 桌面外壳或移动端适配。网络共享、映射网络盘、ARM64、Windows Server 和其他操作系统不在验收范围。

## 版本范围管理

V0.1 对本地固定磁盘提供只读诊断，默认选择 C 盘，可选择单个本地目录作为扫描根。V0.2 的清理规则、执行器与回收策略另立设计；不得通过隐藏按钮、调试接口或通用命令接口提前加入删除能力。

# 02  用户流程与页面信息架构

## 用户使用流程

解压到可写的本地文件夹 → 首次运行 setup.bat 准备 Python 与依赖 → 双击 start.bat 打开浏览器 → 查看容量 → 确认扫描根与排除项 → 开始扫描 → 查看进度与覆盖 → 浏览目录和大文件 → 保存快照 → 后续扫描并比较 → 点击“退出 DiskScope”。

首次打开必须说明“V0.1 只读诊断”。扫描过程中允许离开当前页面或刷新；任务继续由后端维护。关闭浏览器标签页不等于关闭服务，应在页面与使用说明中明确提示。

| 页面 | 主要内容与操作 |
| --- | --- |
| 总览 | 盘符选择、总容量/已用/可用、上次扫描时间、开始扫描、覆盖范围提示。 |
| 空间分析 | 目录树、面包屑、子目录占比、当前层级矩形树图或条形图；可逐层进入。 |
| 大文件与大目录 | 两个榜单；显示路径、大小、修改时间、风险标签；支持分页、排序及复制路径。 |
| 缓存线索 | 规则来源、命中原因、风险等级、逻辑大小、覆盖情况；不出现清理按钮。 |
| 快照与增长 | 选择两次快照；兼容性检查；目录净增长、减少、未知与新观察目录。 |
| 设置与帮助 | 扫描根、排除项、历史保留、数据目录、版本信息、退出按钮及诊断日志位置。 |

## 视觉与交互约束

采用现代软件式布局：左侧导航、顶部盘符与扫描状态、主体卡片加图表与表格。首屏突出可用空间和“开始扫描”，进度固定可见。推荐中性灰为基础，风险同时使用文字和图标，不能只靠颜色表达。

图表必须有数字和列表替代；长路径可展开或复制。覆盖空数据、首次使用、扫描中、已取消、权限受限、失败、无增长和不兼容快照状态。未知体量以“未知”呈现，不显示为 0；扫描前不得显示假数据冒充结果。

# 03  技术选型与总体架构

## 技术选型

| 组件 | 选型及理由 |
| --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript：组件化页面与明确数据类型；Vite：开发与静态构建；ECharts：目录占比及增长图表。 |
| 后端 | Python + FastAPI + Uvicorn：便于快速实现本地 API、输入校验与系统文件查询；单实例单 worker。 |
| 扫描 | Python os.scandir 加 Windows 元数据适配层；枚举与聚合模块独立，后续可替换性能模块。 |
| 持久化 | SQLite：无需部署数据库，保存任务、目录聚合、缓存线索与快照。采用迁移版本管理。 |
| 进度 | WebSocket 推送，HTTP 轮询兜底；后端保存最新状态，页面断线不影响扫描。 |
| 发布 | 首版使用系统 Python + 项目独立虚拟环境 + web 静态资源；一键脚本安装 Python 依赖，用户无需 Node。后续可提供内置运行时包。 |

## 总体架构

Default browser
  Vue UI + ECharts
       | HTTP / WebSocket  same origin
       v
127.0.0.1:<port>  FastAPI + static web
       |
       +-- Session / API / task manager
       +-- Scanner worker -> rule classifier -> aggregator
       +-- Repository -> SQLite / local logs

start.bat -> launcher -> health check -> browser

API 层负责认证、参数约束和任务入口，不直接遍历磁盘。任务管理器负责生命周期、取消和进度；扫描线程负责文件系统读取；聚合与规则模块生成可解释结果；仓储模块通过单写入队列提交 SQLite。

## 选型边界

现阶段不复用 Czkawka 核心，也不直接二开 LightC。Czkawka、LightC、vyrti/cleaner 仅作为算法、规则和 UX 研究对象；具体仓库、提交和许可证审查完成前，禁止复制代码、规则文件或受版权保护的素材。未来引入 Rust 必须由性能测量推动。

# 04  目录结构与核心数据流

## 推荐源码目录

DiskScope/
  start.bat                 # 发布入口的源文件
  launcher/                 # 启动 健康检查 关闭 协议
  backend/
    app/
      main.py               # API 和静态资源入口
      api/                  # v1 路由与请求响应模型
      tasks/                # 状态机 取消 进度
      scanner/              # 枚举 Windows 元数据 聚合
      rules/                # 路径分类与规则解释
      storage/              # SQLite 仓储与迁移
      security/             # 会话 来源校验 路径边界
    tests/
  frontend/src/             # pages components services stores
  rules/                    # 版本化的声明式识别规则
  scripts/                  # 构建 打包 验证
  tests/fixtures/           # 可控扫描样本
  docs/                     # 基线 API 决策记录
  release/                  # 打包产物 不入 Git

## 发布目录与源码目录分离

DiskScope/
  setup.bat                 # 首次环境检查与依赖安装
  start.bat                 # 日常启动
  stop.bat                  # 可选的本实例关闭入口
  launcher/
  requirements.lock
  .venv/                    # 本机生成 不跨机器复制
  backend/
  web/                      # 已构建 无需 Node
  rules/
  data/                     # db config instance 元数据
  logs/
  LICENSES/
  VERSION.json
  README_使用说明.txt

## 核心数据流

启动器校验可写目录与运行时 → 后端加载配置和数据库迁移 → 创建本机会话 → UI 请求磁盘信息 → 提交扫描任务 → 校验根目录与排除策略 → 流式枚举元数据 → 路径分类与目录聚合 → 批次写入暂存结果并推送进度 → 完成事务封存结果 → 用户保存为快照 → 比较服务读取两份快照并计算差值。

所有路径以发布根或经校验的扫描根解析，不依赖调用批处理时的工作目录。运行数据、日志及发布程序自身目录从扫描中排除，避免应用写入造成自身增长噪声。

# 05  V0.1 功能契约

| 功能 | V0.1 契约与边界 |
| --- | --- |
| 磁盘容量 | 从系统 API 读取总量与可用量，已用=总量−可用；显示采样时间。扫描汇总另列，不强制对齐。 |
| 目录占比 | 保存所有已访问目录的直接文件大小与子树汇总；按直接子项展示占比，并注明分母是已扫描逻辑大小。 |
| Top 榜单 | 默认各显示 100 项，可分页；大文件采用有界 Top-K，大目录从聚合结果查询。父子目录榜单不可相加。 |
| 缓存识别 | 识别当前用户临时目录等有限规则；展示规则版本、原因、风险、路径及估计逻辑大小。未知路径不推定可清理。 |
| 快照 | 完成后用户保存；快照保存聚合结果、Top 文件、规则命中、范围指纹、版本与覆盖质量。 |
| 增长比较 | 比较兼容快照的目录与分类大小；默认按增长降序，减少单独列示。无全量文件历史，不承诺逐文件差异。 |
| 扫描控制 | 单任务执行、取消、进度重连；按错误类别显示权限、文件消失、路径限制等情况。 |

## 明确不做项

不实现真实清理、回收站操作、文件移动、自动压缩、权限接管、停止外部进程、自动提权、后台定时扫描、全量内容哈希或文件内容读取。大文件行只提供路径复制，不提供执行文件、终端命令或任意文件下载接口。

## 只读的工程含义

允许应用在自身 data 和 logs 中写入并按保留策略移除自身历史数据；“V0.1 禁止删除”约束扫描目标，且禁止提供任何面向扫描目标的删除能力。历史清理必须固定在应用数据仓储内，不能接受任意路径参数。

扫描仅请求元数据，不主动更改扫描对象。操作系统、杀毒软件或文件系统可能产生访问元数据变化，验收以应用未发起目标写入及文件内容、目录结构未改变为准。

## 完成结果的可信度

结果必须显示扫描起止时间、有效范围、排除规则、失败与跳过计数，以及覆盖是否受限。任务成功表示遍历流程完成，不等于获得整盘全部信息。缓存数字是命中项逻辑大小，不能作为保证可释放容量。

# 06  API 初稿

统一前缀 /api/v1；除最小健康检查外，所有读写请求均验证会话。JSON 字段使用 snake_case；大小为非负整数 bytes，时间为 UTC ISO 8601，前端负责单位与本地时间显示。

| 方法与路径 | 用途与主要参数 |
| --- | --- |
| GET /health | 最小存活状态及协议版本；不返回文件路径或系统详情。 |
| POST /session/bootstrap | 一次性启动凭据交换会话 Cookie；校验 Origin，凭据只可使用一次。 |
| GET /volumes | 本地固定卷列表：volume_id、盘符、total_bytes、free_bytes。 |
| POST /scans | root、exclusions、mode=metadata；返回 202 和 scan_id；已有任务返回 409。 |
| GET /scans/{id} | 状态、阶段、计数、错误摘要与最新 seq。 |
| POST /scans/{id}/cancel | 请求协作取消；可重复调用；终态返回当前状态。 |
| GET /scans/{id}/directories | parent_id、cursor、limit、sort；查询当前层级目录聚合。 |
| GET /scans/{id}/top | kind=file¦directory、cursor、limit；返回榜单和统计口径。 |
| GET /scans/{id}/candidates | risk、rule_id、cursor、limit；只读缓存线索。 |
| POST /snapshots | scan_id、label；幂等保存完成结果，冲突返回现有快照。 |
| GET /snapshots | 按设备、卷、时间分页；GET /snapshots/{id} 获取范围和质量详情。 |
| GET /comparisons | base_id、target_id、cursor、limit；先检验兼容性，失败返回 409 与原因。 |
| GET /settings 与 PATCH /settings | 读取或修改白名单配置；扫描中变更仅对下次任务生效。 |
| POST /app/shutdown | 需会话与防跨站校验；取消扫描、落盘、关闭本实例。 |
| WS /scans/{id}/events | 校验会话 Cookie 与 Origin；发送最新状态和后续进度。 |

## 响应和错误约定

{"scan_id":"uuid", "state":"running", "phase":"enumerating",
 "files_seen":12000, "logical_bytes":987654321, "seq":37,
 "coverage":"limited", "errors_count":4}

错误统一为 {code, message, details, request_id}。401 为会话无效，403 为来源或路径策略拒绝，404 为记录不存在，409 为状态冲突，422 为输入无效，500 为内部错误。分页默认 100、上限 500，排序字段白名单化；不把堆栈和会话密钥返回 UI。V0.1 不定义 /clean 或 /delete 路由。

# 07  扫描任务与进度模型

## 任务状态机

queued -> running -> finalizing -> completed
                  -> cancelling -> cancelled
queued / running / finalizing / cancelling -> failed
active state on abnormal restart -> interrupted

queued 完成参数与范围验证；running 枚举与聚合；finalizing 刷新写入队列、生成索引结果；completed 封存。cancelling 不接受新工作，关闭句柄并提交已完成批次。failed 记录致命错误；重启后残留活动任务标为 interrupted，不自动恢复。

单进程、单 Uvicorn worker、每实例最多一个扫描任务。V0.1 不实现扫描暂停或续扫。任务 ID 为 UUID；重复点击开始使用客户端请求 ID 幂等去重。取消与完成通过状态条件更新决胜；已完成任务的取消请求只返回终态。

## 任务记录与进度

| 字段组 | 内容与规则 |
| --- | --- |
| 身份 | scan_id、client_request_id、machine_id、volume_id、root、scope_hash。 |
| 时间 | created_at、started_at、finished_at、last_heartbeat_at；统一 UTC。 |
| 执行状态 | state、phase、cancel_requested、error_code、error_message。 |
| 观察计数 | files_seen、dirs_seen、logical_bytes、skipped_count、errors_count；只增计数。 |
| 质量 | coverage、enumeration_complete、exclusions_hash、rule_version、scanner_version。 |
| 进度事件 | scan_id、seq、state、phase、elapsed_ms、计数和当前路径摘要。 |

## 进度展示与断线恢复

枚举前不知道文件总数，默认显示已扫描文件数、已发现大小、用时和阶段，不伪造精确百分比或预计完成时间。推荐每 250–500 ms 合并推送一次，完成和失败事件立即推送。目录路径可缩略，完整信息按需展开。

浏览器重连先 GET 任务最新状态，再订阅 WebSocket；以 seq 丢弃过期事件。服务端新连接发送当前状态，V0.1 不依赖全量事件重放。WebSocket 失败时每 1 秒轮询；终态停止轮询。写库慢时采用有界队列背压，禁止无限积压。

可预期错误逐项记录并继续；数据库不可写、磁盘拔出或扫描根失效等致命故障结束任务。取消结果可浏览但不保存为正式比较快照。

# 08  SQLite 数据模型初稿

以下为逻辑模型初稿，迁移脚本负责实际 DDL。大小使用 INTEGER，时间使用 UTC TEXT，主键使用 TEXT UUID 或局部 INTEGER；启用外键，JSON 仅用于配置和摘要，不代替可查询的核心列。

| 表 | 关键字段及关系 |
| --- | --- |
| schema_migrations | version PK、applied_at、app_version。 |
| devices | id PK、local_fingerprint、display_name、first_seen_at；不上传设备标识。 |
| volumes | id PK、device_id FK、volume_identity、fs_type、last_drive_letter；盘符不作唯一身份。 |
| scans | id PK、device_id/volume_id FK、root、scope_hash、state、phase、时间、计数、quality_json、版本。 |
| directories | scan_id FK、node_id、parent_id、relative_path、path_key、direct_bytes、subtree_bytes、file_count、coverage；PK(scan_id,node_id)。 |
| top_files | scan_id FK、rank、relative_path、size_bytes、mtime_ns、attributes；仅保留全扫描 Top-K。 |
| candidates | scan_id FK、id、rule_id、rule_version、relative_path、risk、logical_bytes、reason、coverage；聚合规则命中。 |
| scan_errors | id PK、scan_id FK、relative_path、error_code、count、sample_message；分类计数并限制样本量。 |
| snapshots | id PK、scan_id UNIQUE FK、label、saved_at、metadata_json；引用不可变扫描结果。 |
| settings | key PK、value_json、updated_at；只允许注册的配置键。 |

## 索引与事务

建立 directories(scan_id,parent_id)、directories(scan_id,subtree_bytes DESC)、directories(scan_id,path_key) 唯一索引；snapshots(saved_at)、candidates(scan_id,risk) 和 scans(state) 建索引。path_key 保留原始路径语义，不简单全量转小写；同一稳定卷和相对路径用于匹配。

单写入线程批量提交，推荐每 1,000 条或 500 ms 刷新；读接口分页。启用 WAL、busy_timeout 和 foreign_keys；封存结果与完成状态更新处于同一事务。保存快照后禁止更改其结果行，只允许编辑快照标签。

## 保留与迁移

推荐保留最近 20 个快照；未保存结果仅保留最近 1 次及必要失败摘要。清除自身历史时按外键顺序事务删除，不触及扫描目标。迁移前备份数据库；版本不兼容则停止启动，禁止自动重建并丢弃历史。WAL 数据库仅放本地可写磁盘，退出时 checkpoint 后再复制目录。[4]

# 09  快照比较与空间统计口径

## 容量与文件大小口径

系统容量以卷 API 为准；目录与大文件默认统计逻辑大小，即文件元数据报告的长度。压缩、稀疏文件、硬链接、系统保留空间、不可访问文件及扫描期间变化都可能导致两者不同。不得把“磁盘已用减扫描逻辑大小”简单解释为未扫描大小；差值甚至可能为负。

首版按目录项累加逻辑大小，硬链接可能在多个路径计数，界面需注明“可能重复计入硬链接”。不宣称得到物理占用或可释放大小。不读取文件内容；云占位文件不触发下载，显示属性并注明本地占用未知。

## 比较前提与范围指纹

scope_hash 包含扫描根的卷内相对路径、排除规则、跟随链接策略、大小口径和枚举选项；另外校验设备身份、卷身份、扫描器语义版本、规则版本与覆盖质量。盘符改变但卷身份一致可重定位；复制到其他电脑后历史保留为其他设备记录，默认禁止直接比较。

主比较只接受 completed 快照且兼容范围完全一致。存在访问错误或覆盖变化时，默认阻止主净增长结论；可单独显示共同已成功枚举子树的“部分比较”，必须标明范围，不合计成全盘增长。规则版本不一致时停止分类比较，提示重新扫描。

## 差值计算

delta_bytes(path) = target.subtree_bytes - base.subtree_bytes
growth = max(delta_bytes, 0)
shrink = max(-delta_bytes, 0)

以目录相对路径匹配。新出现目录仅当基线父目录已完整枚举时可按旧值 0 计算；消失目录仅当目标父目录完整枚举时可按新值 0 计算。否则归为“未观察到或未知”。重命名在 V0.1 视作旧路径消失加新路径出现，不声称为真实删除和新增。

示例：同范围完整快照中 A 目录由 10 GiB 到 14 GiB，净增长 4 GiB；B 目录由 8 GiB 到 6 GiB，减少 2 GiB。只有互不重叠的兄弟目录可合计为净增长 2 GiB，不能把父目录与子目录一起累加。

## 快照不是原子文件系统镜像

扫描起止期间文件可能变化；每项以读取元数据时的观察值记录，显示扫描窗口。首版不使用 VSS，不保证逐字节还原某一时刻状态。Top 文件集合仅用于榜单，集合差异不能推断全盘文件增删。

# 10  扫描规则与路径分类

## 规则格式与执行次序

规则采用声明式 JSON，字段包括 id、version、name、base_path_source、relative_patterns、risk、reason、min_age_days、exclude_patterns 和 supported_versions。不得包含可执行脚本。先识别保护路径和重解析点，再应用排除，最后匹配缓存与普通分类；保护等级覆盖低风险命中。

| 路径或类型 | V0.1 行为 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| Windows、Program Files、ProgramData | 允许普通权限下的元数据统计；禁止因体量大推荐删除。 | PROTECTED |
| WinSxS、Installer、启动相关目录；pagefile.sys、hiberfil.sys | 仅诊断，禁止生成可清理线索。 | PROTECTED |
| System Volume Information、$Recycle.Bin | 默认排除枚举并标明；不绕过权限。 | PROTECTED |
| 桌面、文档、下载、图片、项目源码 | 正常统计，未知用途不得自动转为缓存。 | REVIEW |
| 当前用户已知临时目录内的普通旧文件 | 仅命中严格规则且满足年龄条件；不含链接或个人目录映射。 | SAFE 候选 |
| 浏览器缓存、npm/pip 等开发缓存 | 规则需核实路径、用途和版本；首版推荐仅展示有限已审规则。 | REVIEW |
| 目录联接、符号链接、挂载点等重解析点 | 默认不跟随；记录类型和跳过原因，防止环和越界。 | PROTECTED |
| DiskScope 发布目录、data 与 logs | 自动排除，记录实际路径。 | 排除 |

## 路径边界

从 Windows 已知目录和经校验环境路径定位，不把用户名或 C:\Users 写死。根目录仅允许本地固定卷或其子目录；拒绝 UNC、设备命名空间和越界路径。规范化分隔符并按路径组件判断从属，禁止字符串 startswith 判断保护范围。

路径规范化后检查重解析属性；枚举子项仍需独立检查，不能只检查扫描根。长路径能力由 Windows 适配层验证，失败明确记为跳过；不要通过强制修改系统注册表启用。Microsoft 将重解析点用于多种文件系统行为，不能假定它们都是普通目录。[3]

SAFE 只表示规则下的低风险候选，不保证可删。V0.1 推荐最小规则集先仅覆盖当前用户临时目录；规则文件纳入版本控制与测试。重叠规则使用固定优先级单归属，避免候选总量重复计算。

# 11  性能与权限策略

## 扫描与资源策略

使用 os.scandir 流式枚举，逐目录处理，文件不全部留在内存；目录聚合落 SQLite，Top 文件用有界最小堆，推荐 K=1,000。首版单枚举线程配合单数据库写入线程，网络请求与磁盘遍历分离；并行度提升必须先测量 HDD 与 SSD。

队列与错误样本设上限。目录结果分页读取，图表默认只绘制当前层级前 20 项，其余合并为“其他”；表格可继续查看全部。候选按规则与目录聚合，不把百万条文件列表直接推给浏览器。

## 建议性能预算

| 指标 | 首轮验收目标 |
| --- | --- |
| 测试条件 | Windows 11 x64，4 核及以上、8 GiB RAM、本地 SSD；固定生成 10 万文件与 1 万目录，记录硬件与样本版本。 |
| 启动 | 健康就绪与浏览器首页出现 P95 ≤ 10 秒，离线重复 20 次；不含解压耗时。 |
| 元数据扫描 | 上述样本 P95 ≤ 120 秒，重复 5 次并分别记录冷/热缓存条件；真实整盘不承诺固定时长。 |
| 资源 | 后端峰值工作集目标 ≤ 500 MiB；10 倍样本进行压力验证，检查有界队列和 UI 响应。 |
| 交互与取消 | 本地状态查询 P95 ≤ 500 ms；正常本地 I/O 下取消目标 ≤ 2 秒。阻塞 I/O 显示“正在等待”，不得伪报完成。 |

## 权限与异常处理

默认普通用户启动，禁止自动请求管理员权限。AccessDenied、共享冲突、文件消失和路径过长等按错误码累计，限量保存路径样本；单条失败不终止整盘。系统保留区域不接管所有权、不改 ACL，也不关闭占用文件的外部程序。

每个目录进入前和每批文件后检查取消标志；操作系统元数据调用可能不可立即中断，因此不能保证任何情况下的硬实时取消。若后端无响应，诊断说明只指导用户结束经核验的本实例，不按进程名批量终止 Python。

## 诊断数据最小化

不收集文件内容，不联网发送扫描记录；路径本身可能含个人信息。日志默认记录错误码、汇总和有限路径样本；导出诊断信息前可脱敏。日志轮转推荐单文件 5 MiB、最多 5 份；数据库超预算提示用户管理历史。

# 12  安全红线与 V0.2 准入

## V0.1 必须执行的安全红线

扫描模块仅使用读取元数据所需权限，禁止目标文件写入、删除、重命名、移动、回收和内容读取。代码中不暴露通用 shell、任意文件读写或删除 API。UI 隐藏按钮不是安全控制；后端路由、依赖方向和集成测试必须共同保证只读。

服务只绑定 127.0.0.1，禁止 0.0.0.0；静态页面与 API 同源，不设置宽泛 CORS。验证 Host 的主机与实际端口，校验修改请求和 WebSocket 的 Origin，阻止恶意网页访问本地服务。发布包禁用公开调试文档和开发热重载。

每次启动生成随机会话密钥，一次性启动凭据通过浏览器 URL fragment 传递；前端读取后立即清除 fragment，再 POST 交换 HttpOnly、SameSite=Strict 会话 Cookie。校验交换请求 Origin，限制凭据有效期和单次使用，日志不得记录凭据。所有路径数据接口均需认证；不把端口或 localhost 视为认证。

## V0.2 风险等级与流程

| 等级 | 执行准入 |
| --- | --- |
| SAFE | 明确的可重建缓存、保护规则外、元数据复核通过；仍需显示清单与确认，不默认自动执行。 |
| REVIEW | 可能含用户用途或应用状态；默认不选，逐项解释，需额外明确确认。 |
| PROTECTED | 系统、启动、保护目录或不明重解析目标；执行器拒绝，用户确认不能绕过。 |

执行流程：重新扫描生成计划 → 逐项列示路径、理由、风险和估计大小 → 用户确认 → 执行前再次校验路径、身份、属性与保护边界 → 分项执行 → 返回成功、跳过、失败及实际容量变化 → 保存审计日志。

计划必须绑定规则版本与文件身份，短期有效；确认后发生替换、移动或重解析变化立即跳过并重建计划，防止检查与执行之间的路径竞态。不得直接接受前端给出的“安全”标签或任意绝对路径执行。

## 失败处理与恢复边界

优先研究可恢复的回收方式；不支持回收时不可静默改为永久删除。事务式回滚不是文件清理的天然能力，应逐项记录状态，保留已完成项并可解释部分失败。占用文件跳过，默认不无限重试、不提权、不杀外部进程。清理方式与不可逆项在 V0.2 立项时单独确认。

# 13  Portable 启动与关闭方案

## 启动协议

setup.bat 首次检查受支持的 Python x64，创建项目 .venv 并安装锁定依赖。缺失 Python 时引导官方安装并允许重试；可后续增加经确认的自动安装选项。start.bat 负责日常启动，环境缺失时给出 setup 提示；禁止每次启动静默升级依赖。

@echo off
setlocal
cd /d "%~dp0"
if not exist ".venv\Scripts\python.exe" (
  echo Please run setup.bat first.
  pause
  exit /b 1
)
".venv\Scripts\python.exe" "launcher\bootstrap.py"
if errorlevel 1 pause
endlocal

以上为入口骨架。bootstrap 校验版本、目录可写与依赖，后台启动后端并等待真实健康响应后打开浏览器，不能用固定等待代替检查。日志写入 logs；优先端口 8765，冲突则绑定可用端口并回报。推荐 15 秒超时，环境安装耗时不计入启动。

## 重复启动与实例身份

通过命名互斥量或文件锁实现按发布目录的单实例，记录 PID、进程启动时间、实际端口与随机实例 ID。再次双击先校验锁持有者和带认证的实例身份，成功则打开已有实例；陈旧记录才可回收，不以“端口能连通”或 PID 单独认定实例。

健康检查失败时仅回收启动器创建并核验身份的子进程。对未就绪、端口被占、数据目录只读、运行时缺失、迁移失败分别提示；浏览器打开失败时显示可手动打开的本地入口及安全会话获取方式，不输出长期凭据。

## 关闭方案

首选 UI“退出 DiskScope”：服务进入关闭态 → 拒绝新任务 → 协作取消 → 等待写入队列提交 → SQLite checkpoint/关闭连接 → 删除本实例状态文件并释放锁 → 服务退出。浏览器页面显示已退出，不尝试强制关闭用户的浏览器。

可提供 stop.bat 调用启动器的已认证关闭协议。正常关闭目标 5 秒，若 I/O 未返回则保持“正在关闭”并提示；不谎报退出。直接关标签页服务继续运行。复制发布目录前必须退出；禁止运行中复制数据库及 WAL 文件形成不一致副本。

# 14  开发环境与发布流程

## 开发环境

开发机安装 Git、受支持的 CPython x64 和满足所锁定 Vite 版本要求的 Node.js；创建 Python 虚拟环境与前端依赖环境。建议以 CPython 3.13.x 为首轮验证线，精确补丁、FastAPI、Uvicorn、Vue、Vite、ECharts 及 Node 版本在 M0 实测后锁定，不使用浮动 latest。

开发期前端通过 Vite 代理访问本地 API/WS；开发来源白名单只对开发配置生效。后端单 worker，避免热重载创建重复扫描器。应用数据位置可用开发配置指定，禁止直接用真实用户目录作为删除或异常测试样本。

## 发布构建流程

1. 从已通过检查的 Git tag 构建；安装锁定依赖，运行类型检查、单元与集成测试。前端构建静态文件，后端只分发所需模块。

2. 首版随包提供 setup.bat 与锁定依赖。脚本检测 Python 版本和位数，以选定解释器创建 .venv，在虚拟环境内安装并校验哈希，执行依赖导入与 pip check。不得污染系统包环境；失败返回非零状态，保留日志并支持重试，成功前不标记环境已就绪。

3. 将前端资源、规则、启动器、许可证和 VERSION.json 放入发布目录。记录 Python 与依赖版本、Git commit、规则版本、schema 版本、构建时间和包校验值。不得携带开发密钥、扫描数据库、绝对开发路径或 node_modules。

4. 在干净 Windows 10/11 x64 环境测试 Python 缺失提示、受支持/不支持版本、依赖安装、网络中断与重试；再验证无 Node、中文/空格路径、端口冲突、普通权限、取消和退出。准备完成后断网运行，前端资源不依赖 CDN。

5. 生成 zip 与 SHA-256 校验值，附首次安装、日常启动和迁移说明，明确首次可能联网、需要 Python、无需 Node。可后续增加 wheel 离线依赖包或自带运行时包；嵌入式 CPython 依赖需在构建阶段组装和验证。[1]

## 升级与迁移策略

V0.1 不做自动更新。退出后备份 data，新版本在新目录执行 setup 并受控迁移数据。跨电脑或移动目录后重建 .venv，不复制虚拟环境；旧快照保留原设备归属，可不带 data 做干净迁移。应用启动检查 schema 兼容性。

目标路径不可写时提示移到可写目录；发布目标为本地 NTFS 文件夹，不支持网络位置。后续自带运行时包单列“无 Python 离线启动”验收，不阻塞 V0.1。

# 15  Git 规范与测试验收

## Git 与分支规范

main 始终可构建；使用短期 feature/、fix/、docs/ 分支，经 PR 合并。提交建议 feat:、fix:、docs:、test:、build: 前缀，每次提交只解决一个主题。标签采用 v0.1.0、v0.1.1；版本范围变更先更新本基线与决策记录。

忽略 data、logs、runtime、构建产物、虚拟环境和用户路径数据；提交依赖锁文件、规则版本、迁移脚本和可重复样本生成器。PR 写明用户行为变化、范围、安全影响与实测结果；涉及扫描、安全和数据库迁移需专门复核。

## 验收矩阵

| 编号 | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 首次准备与日常启动 | Win10/11 x64 上 setup 检测或引导 Python、安装依赖；无 Node 也能运行；准备完成后可离线日常启动。 |
| A02 | 只读扫描 | 受控样本内容哈希与目录结构前后一致；目标写入调用监测为零；不存在清理路由。 |
| A03 | 目录与 Top | 人工可算样本含空文件、子目录、同大小文件，聚合与榜单一致，单位转换正确。 |
| A04 | 特殊路径与权限 | 中文、空格、长路径、拒绝访问、文件消失、链接环、云占位样本；无越界或下载，错误可见。 |
| A05 | 任务与取消 | 重复启动/点击不创建重复任务；刷新重连恢复；取消进入终态；异常退出后标 interrupted。 |
| A06 | 快照与差值 | 已知增减目录差值准确；跨设备、范围变化、权限变化默认拒绝完整比较；未知不作 0。 |
| A07 | 本地服务安全 | 局域网不可连；伪造 Host/Origin、无会话请求、越界根、过期启动凭据均被拒绝。 |
| A08 | 数据库与退出 | 写满/不可写错误可解释；正常退出无残留后端；迁移失败保留旧数据库和备份。 |
| A09 | UI 与性能 | 空态/错误态齐全；图表数字与 API 一致；键盘可操作；达到第 11 章预算或记录经批准的调整。 |
| A10 | 发布迁移 | 复制到另一台电脑仍启动；设备身份正确更新，旧快照不被误判为当前电脑。 |

## 测试执行层次

单元测试覆盖聚合、比较、规则优先级和路径边界；集成测试覆盖 API、任务状态和数据库迁移；端到端测试走完整用户流程；发布验收必须在干净 Windows 环境进行。所有目标文件变更测试都用隔离样本，V0.1 不在真实 C 盘上进行破坏性验证。

# 16  里程碑与正式开工顺序

以下按单人全职开发估算约 15–23 个工作日，不含 V0.2 和自带运行时增强包；先以 M0 验证环境准备与兼容性，再修订排期。每阶段以可运行交付和验收证据收口。

| 阶段 | 参考工期 | 交付与退出条件 |
| --- | --- | --- |
| M0 可运行骨架 | 2–3 天 | 仓库、前后端页面、健康检查、会话、setup/start.bat；环境准备完成后打开真实页面。 |
| M1 只读扫描 | 3–5 天 | 元数据扫描、目录聚合、Top-K、排除与取消；A02–A05 相关后端用例通过。 |
| M2 可视化分析 | 3–4 天 | 总览、目录下钻、榜单、缓存线索和状态页；图表与受控样本一致。 |
| M3 快照比较 | 3–5 天 | SQLite 迁移、保存快照、兼容校验、增长比较；A06 与迁移用例通过。 |
| M4 发布收口 | 4–6 天 | 依赖安装脚本、关闭协议、跨电脑重建环境、性能与安全回归、使用说明；A01–A10 通过。 |
| V0.2 单独立项 | 不纳入本期 | 先确定清理规则、回收边界和审计计划，再开发；不可用首版 UI 进度替代安全准入。 |

## 正式开工顺序

第一步：确认第 17 章关键决策，保存基线到 docs，建立决策记录和 Git 仓库；约定兼容性环境、数据样本与只读约束。

第二步：先创建最小前后端骨架、setup/start 脚本与健康检查，验证缺失 Python、依赖安装成功和失败三条路径。此时 UI 只需显示连接状态和版本，不先投入完整视觉装饰。

第三步：实现 scanner 接口与可控样本，打通任务、枚举、错误计数和取消。校准大小与路径语义后再加入目录聚合、Top-K 与最小缓存规则。

第四步：接入真实 API，完成总览和目录分析，再完善大文件、缓存线索及错误状态。禁止以演示数据替代验收。

第五步：封存扫描结果、保存快照并实现兼容性校验；用已知增减样本验证比较，再完成发布、离线运行与跨电脑测试。

## 范围变更门槛

任何新增功能先检查是否会引入目标写入、扩大扫描范围或改变统计口径；若会影响已保存快照，必须更新语义版本与迁移策略。未完成只读与发布验收之前，不穿插 V0.2 清理执行器。

# 17  待确认决策与技术参考

## 正式开工前确认的决策

| 决策 | 建议默认值 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 首版扫描范围 | 默认 C 盘；单次可选一个本地固定卷或目录 | 决定范围 UI 与比较指纹。 |
| 历史容量 | 20 个快照；全目录聚合加全局 Top 1,000 文件 | 支持目录增长，不支持全量文件差异。 |
| 最小缓存规则 | 先做当前用户临时目录；7 天仅作候选年龄建议 | 规则需样本测试，V0.1 不删除。 |
| 目标系统 | Win10 22H2 x64 与选定 Win11 x64 测试镜像 | M0 记录具体构建；兼容目标不代表系统维护承诺。 |
| 环境分发 | 首版 Python 检测与一键依赖安装；内置运行时后续做 | 缺失 Python 默认官方引导，自动安装另行确定。 |
| 数据位置与关闭 | 发布目录 data；显式退出，关标签页不退出 | 保持便携且避免刷新页面取消任务。 |
| 开源与分发 | 自行实现；对外发布前确定项目许可证及依赖清单 | 未审查的外部代码和规则不得进入代码库。 |

以上是建议默认值。负责人应在 M0 记录接受或修改结果；任何选择都不能改变 V0.1 禁止真实删除的已定约束。V0.2 是否采用回收站、支持哪些缓存和哪些不可逆操作，延后在 V0.2 立项时确认。

## 技术参考与使用方式

以下官方文档用于核验相关平台机制，查阅日期为 2026年9月12日。它们不代表本项目已完成实现或许可证审查。技术方案其余内容为项目设计约定。

[1] Python Windows 与嵌入式运行时

[2] FastAPI WebSocket 支持

[3] Microsoft Windows 重解析点

[4] SQLite WAL 与运行约束

参考项目登记时，应记录准确仓库 URL、提交哈希、许可证原文、计划借鉴内容及审查结论。对 Czkawka、LightC、vyrti/cleaner 均遵守此流程；尤其不把 LightC 作为直接二开底座。本文不作任何未经核实的当前许可证结论。